| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 23/02/25 | Luiz Eduardo | Versão inicial do documento |

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto Fleet Manager, definir seus objetivos, escopo e justificativa, formalizando as informações iniciais necessárias para o desenvolvimento do Projeto Final Integrador I.

# Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Fleet Manager – Sistema de Gestão Inteligente de Frotas

Código do Projeto: FM-PFI-2026

# Objetivos

Descrição Geral: Desenvolver um sistema web para gestão de frotas, com foco no controle operacional, financeiro e documental de veículos, permitindo maior previsibilidade de custos, redução de riscos legais e apoio à tomada de decisão estratégica.

- Implementar cadastro de veículos, motoristas e usuários;

- Permitir registro de despesas vinculadas aos veículos;

- Controlar manutenções preventivas e corretivas;

- Monitorar vencimento de documentos e multas;

- Gerar indicadores como custo por veículo e evolução mensal de despesas;

- Implementar controle de acesso por perfil de usuário.

# Escopo do Projeto

Escopo Principal:

O projeto contempla o desenvolvimento de um sistema web para gestão de frotas, incluindo o cadastro e a gestão de veículos e motoristas, bem como o registro de despesas operacionais vinculadas a cada veículo, tais como combustível, peças, serviços, multas, IPVA e seguros.

O sistema permitirá o controle de manutenções preventivas e corretivas, com acompanhamento de seus respectivos status (programada, realizada ou atrasada). Também será implementado o controle de documentos obrigatórios, com alertas automáticos para vencimentos.

Além disso, o sistema disponibilizará um painel (dashboard) com indicadores financeiros básicos, como custo por veículo e evolução mensal de despesas, bem como mecanismos de autenticação e controle de acesso por perfil de usuário.

Exclusões do escopo:

Não fazem parte do escopo deste projeto funcionalidades de rastreamento GPS em tempo real, telemetria avançada, planejamento e otimização de rotas, integração automática com sistemas governamentais (como DETRAN) e desenvolvimento de aplicativo mobile nativo.

# Justificativa do Projeto

A gestão de frotas realizada por controles manuais ou planilhas isoladas gera falhas no controle financeiro, ausência de previsibilidade orçamentária e riscos relacionados a documentos vencidos e multas.

O Fleet Manager propõe uma solução estruturada para centralizar dados operacionais e financeiros, permitindo melhor controle de custos, redução de desperdícios, maior organização das informações e apoio estratégico à tomada de decisão.

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

[Documente os principais requisitos dos produtos/entregas a serem atendidos identificados na EAP acima.

Ex.: Veja detalhe dos requisitos na planilha Dicionário da EAP com requisitos.xlsx em anexo. ]

# Cronograma Resumido

[Relacione os principais marcos do projeto. Marcos são os momentos mais importantes do projeto, quando se conclui as fases ou entregas principais.]

[Data de Início: Estime a data de início do projeto.
Data de Término: Estime a data de conclusão do projeto.
Principais Marcos: Destaque os marcos principais do projeto, como entregas importantes ou fases do projeto.]

[Exemplo com os grupos de processos baseado na metodologia otimizada:

| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| --- | --- | --- |
| Iniciação | Projeto Aprovado |  |
| Planejamento | Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado |  |
|  | Linhas de Base de Custos, Prazo e Escopos Salvas |  |
| Execução, Monitoramento e Controle | Entrega validada |  |
| Encerramento | Projeto Entregue e Encerrado |  |
|  | Contrato Encerrado |  |
|  | Transição do Projeto para Operação concluída |  |

# Partes interessadas do projeto (Stakeholders)

[Defina nomes, responsabilidades e nível de autoridade das principais partes interessadas do projeto]

[Exemplo:

Patrocinador: Nomeie o patrocinador do projeto, responsável por sua aprovação e suporte.
Equipe do Projeto: Liste os principais membros da equipe e suas responsabilidades.
Outros Stakeholders: Identifique outros envolvidos e seu papel no projeto.
]

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:

| Empresa | Participante | Função |
| --- | --- | --- |

]

# Restrições

[Relacione as restrições do projeto, ou seja, limitação aplicável ao projeto, a qual afetará seu desempenho. Limitações reais: orçamento, recursos, tempo de alocação, ... Ex.: Orçamento de R$1.500.000,00]

# Riscos

[Descreva os principais riscos do projeto. ]

[Principais Riscos: Identifique os riscos mais relevantes que podem afetar o projeto.
Plano de Mitigação: Esboce as estratégias para minimizar esses riscos.]

# Critérios de Sucesso

[Indicadores de Sucesso: Defina como o sucesso do projeto será medido.
Critérios de Aceitação: Especifique os critérios que devem ser atendidos para que o projeto seja considerado concluído com êxito.]

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |