| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 23/02/25 | Luiz Eduardo | Versão inicial do documento |

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto Fleet Manager, definir seus objetivos, escopo e justificativa, formalizando as informações iniciais necessárias para o desenvolvimento do Projeto Final Integrador I.

# Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Fleet Manager – Sistema de Gestão Inteligente de Frotas

Código do Projeto: FM-PFI-2026

# Objetivos

Descrição Geral: Desenvolver um sistema web para gestão de frotas, com foco no controle operacional, financeiro e documental de veículos, permitindo maior previsibilidade de custos, redução de riscos legais e apoio à tomada de decisão estratégica.

- Implementar cadastro de veículos, motoristas e usuários;

- Permitir registro de despesas vinculadas aos veículos;

- Controlar manutenções preventivas e corretivas;

- Monitorar vencimento de documentos e multas;

- Gerar indicadores como custo por veículo e evolução mensal de despesas;

- Implementar controle de acesso por perfil de usuário.

# Escopo do Projeto

Escopo Principal:

O projeto contempla o desenvolvimento de um sistema web para gestão de frotas, incluindo o cadastro e a gestão de veículos e motoristas, bem como o registro de despesas operacionais vinculadas a cada veículo, tais como combustível, peças, serviços, multas, IPVA e seguros.

O sistema permitirá o controle de manutenções preventivas e corretivas, com acompanhamento de seus respectivos status (programada, realizada ou atrasada). Também será implementado o controle de documentos obrigatórios, com alertas automáticos para vencimentos.

Além disso, o sistema disponibilizará um painel (dashboard) com indicadores financeiros básicos, como custo por veículo e evolução mensal de despesas, bem como mecanismos de autenticação e controle de acesso por perfil de usuário.

Exclusões do escopo:

Não fazem parte do escopo deste projeto funcionalidades de rastreamento GPS em tempo real, telemetria avançada, planejamento e otimização de rotas, integração automática com sistemas governamentais (como DETRAN) e desenvolvimento de aplicativo mobile nativo.

# Justificativa do Projeto

A gestão de frotas realizada por controles manuais ou planilhas isoladas gera falhas no controle financeiro, ausência de previsibilidade orçamentária e riscos relacionados a documentos vencidos e multas.

O Fleet Manager propõe uma solução estruturada para centralizar dados operacionais e financeiros, permitindo melhor controle de custos, redução de desperdícios, maior organização das informações e apoio estratégico à tomada de decisão.

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

Os requisitos abaixo estão relacionados às entregas definidas na EAP do projeto Fleet Manager.

6.1 Requisitos Funcionais (RF)

RF01 – O sistema deverá permitir o cadastro, edição e exclusão de veículos.

RF02 – O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento de motoristas.

RF03 – O sistema deverá permitir o registro de despesas vinculadas obrigatoriamente a um veículo.

RF04 – O sistema deverá permitir o registro de diferentes tipos de despesas (combustível, manutenção, multas, IPVA, seguros, entre outros).

RF05 – O sistema deverá permitir o controle de manutenções preventivas e corretivas.

RF06 – O sistema deverá registrar documentos obrigatórios com data de vencimento.

RF07 – O sistema deverá emitir alertas para vencimentos próximos de documentos e manutenções.

RF08 – O sistema deverá gerar indicadores financeiros básicos, como custo por veículo e evolução mensal de despesas.

RF09 – O sistema deverá possuir autenticação de usuários.

RF10 – O sistema deverá controlar níveis de acesso por perfil (Administrador, Gestor e Operador).

6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 – O sistema deverá ser desenvolvido como aplicação web responsiva.

RNF02 – O sistema deverá garantir armazenamento seguro dos dados em banco de dados relacional.

RNF03 – O sistema deverá possuir controle de autenticação e autorização.

RNF04 – O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado às operações básicas (até 3 segundos em operações comuns).

RNF05 – O sistema deverá ser desenvolvido utilizando arquitetura cliente-servidor.

RNF06 – O sistema deverá permitir escalabilidade futura para inclusão de novas funcionalidades.

RNF07 – O sistema deverá manter integridade e consistência das informações registradas.

# Cronograma Resumido

Data de Início

01/03/2025

Data de Término

30/06/2025

| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| --- | --- | --- |
| Iniciação | Projeto aprovado | 01/03/2025 |
| Planejamento | Plano de Gerenciamento do Projeto aprovado | 15/03/2025 |
| Planejamento | Linhas de Base de Escopo, Prazo e Custos definidas | 20/03/2025 |
| Execução | Desenvolvimento do Backend concluído | 30/04/2025 |
| Execução | Desenvolvimento do Frontend concluído | 20/05/2025 |
| Monitoramento e Controle | MVP validado e testado | 10/06/2025 |
| Encerramento | Projeto entregue e apresentado | 30/06/2025 |

# Partes interessadas do projeto (Stakeholders)

As principais partes interessadas do projeto são apresentadas a seguir:

| Empresa / Instituição | Participante | Função / Responsabilidade | Nível de Autoridade |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIFOR | Professor da Disciplina | Patrocinador acadêmico, responsável pela orientação, acompanhamento e avaliação do projeto | Alto |
| Projeto Fleet Manager | Luiz Eduardo | Gerente do Projeto e membro da Equipe de Desenvolvimento | Alto |
| Projeto Fleet Manager | Gregory Jereissati | Gerente do Projeto e membro da Equipe de Desenvolvimento | Alto |
| Projeto Fleet Manager | André Cavalcante | Gerente do Projeto e membro da Equipe de Desenvolvimento | Alto |
| Projeto Fleet Manager | Equipe de Desenvolvimento (integrantes do grupo) | Responsável pelo desenvolvimento técnico, modelagem, implementação e documentação do sistema | Médio |
| Usuários Finais | Gestores de Frota | Validação e utilização estratégica do sistema | Médio |
| Usuários Finais | Operadores | Registro e atualização das informações operacionais | Baixo |

# Restrições

[Relacione as restrições do projeto, ou seja, limitação aplicável ao projeto, a qual afetará seu desempenho. Limitações reais: orçamento, recursos, tempo de alocação, ... Ex.: Orçamento de R$1.500.000,00]

# Riscos

[Descreva os principais riscos do projeto. ]

[Principais Riscos: Identifique os riscos mais relevantes que podem afetar o projeto.
Plano de Mitigação: Esboce as estratégias para minimizar esses riscos.]

# Critérios de Sucesso

[Indicadores de Sucesso: Defina como o sucesso do projeto será medido.
Critérios de Aceitação: Especifique os critérios que devem ser atendidos para que o projeto seja considerado concluído com êxito.]

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |